Stacklyst

Documento de Visão

Laboratório de Engenharia de Software
Projeto acadêmico
Revisão textual: 27/09/2026 | Base técnica: 12/09/2026

# 1. Índice

1. Índice	2

2. Objetivo	3

3. Necessidade do Negócio	3

4. Descrição do Escopo	3

4.1 Dentro do escopo	3

4.2 Fora do escopo da primeira versão	5

5. Equipe	5

6. Especificações Técnicas	6

7. Riscos	7

8. Cronograma de Marcos Resumido	8

9. Orçamento Resumido	9

# 2. Objetivo

O Stacklyst é uma plataforma acadêmica gamificada para ensino, prática e evolução em programação. O produto reúne trilhas, lições, exercícios, desafios, duelos, comunidade e acompanhamento de progresso em um ambiente integrado destinado principalmente a estudantes e desenvolvedores em formação ou aperfeiçoamento.

O problema central é a fragmentação entre aprender conceitos, praticar código, manter constância e demonstrar evolução. O objetivo educacional é favorecer prática ativa, feedback frequente e progressão observável; o objetivo da plataforma é conectar essas experiências a interações comunitárias e, quando autorizado, a oportunidades profissionais.

A gamificação utiliza XP, níveis, sequência de atividades, conquistas, rankings e faixas como mecanismos de engajamento. A ajuda durante os exercícios usa dicas, documentação e autocomplete definidos no próprio conteúdo. As decisões competitivas que exigem revisão são encaminhadas a um avaliador humano autorizado.

# 3. Necessidade do Negócio

Para fins acadêmicos, a equipe do Stacklyst exerce o papel de cliente e proprietária do produto. O negócio oferece uma plataforma educacional voltada à aprendizagem prática de programação para estudantes e desenvolvedores em formação.

O projeto busca atender dificuldades de estudantes e desenvolvedores em formação: fragmentação dos materiais, pouca prática, dificuldade de manter frequência nos estudos, interação limitada entre participantes e falta de clareza sobre a própria evolução. Essas necessidades orientam a proposta educacional e a integração com a comunidade e as oportunidades profissionais.

O Stacklyst pretende melhorar esse cenário com percursos organizados, atividades interativas, execução de código, feedback, desafios competitivos, avaliação humana quando necessária, progressão gamificada, espaços comunitários e um módulo de oportunidades. A solução mantém uma separação entre evidência educacional e decisão de recrutamento: desempenho público pode ser um indicador, mas não uma decisão automática.

# 4. Descrição do Escopo

## 4.1 Dentro do escopo

| Módulo | Descrição | Estado registrado | Referência técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação e usuários | Cadastro, login, logout, sessão, OAuth e controle de papéis. | Implementado | src/app/api/auth; src/lib/auth.ts; src/lib/supabase |
| Perfil | Dados públicos do desenvolvedor, histórico de publicações e indicadores de evolução. | Implementado | src/app/profile/[username]; src/app/api/profile |
| Trilhas | Catálogo versionado com unidades, lições e exercícios; mapa e lista compartilham os nós e estados. | Implementado | src/lib/learning/catalog.ts; src/app/trails/LearningJourney.tsx |
| Lições | Páginas próprias com conteúdo e etapas interativas. | Implementado | src/app/lesson/[lessonId]; src/lib/lessons |
| Exercícios | Avaliação no servidor com respostas canônicas, ajuda do exercício e execução remota de código. | Implementado | src/lib/learning/assessment.ts; src/lib/exercises/evaluator.ts |
| Desafios e execução de código | Problemas de programação, envio de solução e execução em serviço externo. | Implementado | src/app/api/run; src/lib/code-runner.ts |
| Duelos | Criação e entrada em duelos abertos; espera de até 24 horas e confronto de duas horas, com avaliação automática e revisão humana de empate técnico. | Implementado parcialmente | src/app/duels; src/services/duel.service.ts |
| Matchmaking | Pareamento por linguagem: ocupar a vaga pendente mais antiga de outro usuário ou criar espera. Sem seleção de destinatário ou filtro por XP. | Implementado | src/app/api/duels/route.ts; src/lib/duels/lifecycle.ts; src/lib/duels/constants.ts |
| Avaliações | Avaliação automática e fluxo de avaliação humana para duelos. | Implementado parcialmente | src/app/api/evaluations; src/services/evaluator.service.ts |
| Avaliadores | Elegibilidade, candidatura, aprovação administrativa e parecer técnico. | Implementado | src/app/evaluators; src/app/evaluations; src/services/evaluator.service.ts |
| XP, níveis e sequência | Pontuação transacional, níveis e ofensiva por atividade. | Implementado | src/services/xp.service.ts; src/lib/streak.ts |
| Conquistas | Badges por critérios de atividade e sequência. | Implementado | prisma/schema.prisma; src/services/xp.service.ts |
| Ranking e divisões | Ranking por XP e faixas Bronze a Diamante; não implementa rating Elo. | Implementado | src/lib/learning/rewards.ts; language-xp.ts |
| Comunidade | Feed, publicações, respostas, reações, votos, favoritos, seguidores e mensagens. | Implementado | src/app/feed; src/services/post.service.ts; src/app/api/posts |
| Eventos | Criação por usuário autenticado, inscrição, retirada da inscrição antes do encerramento e exclusão pelo criador ou administrador autorizado. | Implementado parcialmente | src/app/events; src/services/event.service.ts |
| Notificações | Central web e tipos de eventos da plataforma. | Implementado na web | src/app/notifications; src/services/notification.service.ts |
| Vagas e empresas | Cadastro de empresa por usuário autenticado, publicação de vagas, consulta e atualização de etapas de candidatura. | Implementado parcialmente | src/app/jobs; src/app/recruiter; src/services/job.service.ts |
| Administração | Usuários, papéis, denúncias, candidaturas de avaliador, métricas e quiz diário baseado em conteúdo curado. | Implementado parcialmente | src/app/admin; src/app/api/admin |
| Acompanhamento de progresso | Tentativas, XP, níveis, ofensiva, checkpoints e atividade semanal. | Implementado | QuizAttempt, LanguageTrail; src/app/api/quiz/weekly-activity |

## 4.2 Fora do escopo da primeira versão

- Marketplace de cursos, serviços ou produtos digitais.

- Contratação, assinatura de contrato e pagamento dentro do Stacklyst.

- IDE online completa equivalente a um ambiente desktop, com depurador e gerenciamento avançado de projetos.

- Sistema próprio de videoconferência.

- Emissão de certificações oficiais reconhecidas por órgãos externos.

- Integração imediata com dezenas de plataformas externas.

- Aplicativo móvel nativo; a versão atual é uma aplicação web responsiva.

Esses itens permanecem fora do escopo desta edição. O fluxo legado de convites diretos para duelos, com aceite, rejeição e busca por faixa de XP, também não integra o fluxo vigente de duelos abertos.

# 5. Equipe

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome | Guilherme Alves de Campos |
| Formação | Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Experiência | Desenvolvimento backend e lógica de negócio no projeto Stacklyst. |
| Papel no projeto | Desenvolvimento backend e lógica de negócio |
| Responsabilidades | APIs, serviços, persistência de dados, regras de negócio e testes do backend. |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome | Paulo Henrique Leal dos Santos |
| Formação | Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Experiência | Desenvolvimento backend e lógica de negócio no projeto Stacklyst. |
| Papel no projeto | Desenvolvimento backend e lógica de negócio |
| Responsabilidades | APIs, serviços, persistência de dados, regras de negócio e testes do backend. |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome | Pedro Antonio Silvestre Tescaro |
| Formação | Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Experiência | Design de interface e desenvolvimento frontend no projeto Stacklyst. |
| Papel no projeto | Design de interface e desenvolvimento frontend |
| Responsabilidades | Experiência do usuário, protótipos, componentes visuais, responsividade e integração das telas com as APIs. |

# 6. Especificações Técnicas

As tecnologias e referências abaixo correspondem ao inventário técnico de 12/09/2026. Os estados de implementação registrados neste documento não substituem a verificação dos critérios de aceitação.

| Camada | Especificação registrada | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js 16.3.2 (App Router), React 19.2.4, TypeScript 5, Tailwind CSS 4, CodeMirror e Tiptap. | package.json; src/app |
| Backend | Route Handlers do Next.js em runtime Node, serviços TypeScript, validação Zod e controles de taxa. | src/app/api; src/services; src/lib/api-handler.ts |
| Banco de Dados | PostgreSQL hospedável no Supabase, modelado pelo Prisma ORM 7.9.1. | prisma/schema.prisma; docs/DATABASE.md |
| Autenticação | Supabase Auth/SSR com sessão verificada e camada server-only de JWT da aplicação. | src/lib/supabase; src/lib/auth.ts; src/lib/jwt.ts |
| Infraestrutura | Docker/Docker Compose; documentação de Vercel e Supabase; Upstash Redis opcional para rate limit distribuído. | Dockerfile; docker-compose*.yml; docs/DEPLOYMENT.md |
| APIs | REST/JSON internas; Supabase; execução de código por Wandbox/Judge0. | src/app/api; src/lib/code-runner.ts |
| Controle de versão | Git, GitHub, Conventional Commits, Husky, lint-staged e CI configurável. | .git; commitlint.config.js; .husky; package.json |
| Arquitetura geral | Aplicação web modular: UI e Server Components → API Routes → serviços/domínio → Prisma/PostgreSQL; integrações externas isoladas em bibliotecas. | docs/ARCHITECTURE.md; estrutura src |

A aplicação entregue é web responsiva. Um cliente móvel nativo exigiria um novo projeto e não integra o escopo atual.

# 7. Riscos

| Risco | Categoria | Prob. | Impacto | Nível | Estratégia | Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso de desenvolvimento | Gerencial | Alta | Alto | Alto | Planejar entregas incrementais e priorizar o MVP. | Reduzir itens de prioridade média/baixa e replanejar marcos. |
| Mudança frequente de requisitos | Gerencial | Alta | Alto | Alto | Manter baseline versionado e registrar decisões. | Executar análise de impacto e nova validação acadêmica. |
| Escopo excessivo | Gerencial | Alta | Alto | Alto | Separar MVP, expansão e itens fora do escopo. | Congelar novas funcionalidades até concluir o núcleo. |
| Dependência de serviços externos | Técnico | Média | Alto | Alto | Definir timeout e tratamento de falhas para autenticação, banco e executor de código. | Manter mensagens de erro e impedir confirmação de progresso quando a operação externa falhar. |
| Indisponibilidade do executor de código | Técnico | Média | Alto | Alto | Aplicar limites, testes definidos no servidor e tratamento de timeout. | Não aprovar a resposta nem conceder XP; manter o código disponível para nova tentativa. |
| Custo de infraestrutura | Organizacional | Média | Alto | Alto | Monitorar uso e definir cotas por serviço. | Reduzir recursos opcionais e migrar para plano compatível. |
| Falha de segurança | Técnico | Média | Alto | Alto | RBAC, validação, rate limit, segredo server-only e testes. | Revogar credenciais, conter acesso e corrigir vulnerabilidade. |
| Exposição indevida de dados | Técnico | Média | Alto | Alto | Definir campos públicos e consentimento para recrutamento. | Restringir consultas, registrar incidente e revisar permissões. |
| Baixa adesão | Externo | Média | Alto | Alto | Testar usabilidade e valor das trilhas com usuários. | Simplificar onboarding e ajustar mecânicas com feedback. |
| Complexidade do matchmaking | Técnico | Alta | Médio | Alto | Começar com regras determinísticas e métricas. | Permitir entrada voluntária em vaga aberta ou nova espera na linguagem selecionada. |
| Falha na avaliação automática de código | Técnico | Média | Alto | Alto | Executor isolado, limite de tempo, testes confiáveis e tratamento de falhas; revisão humana de empates técnicos em duelos. | Não confirmar acerto, XP ou vitória em falha técnica. Permitir nova tentativa; encaminhar apenas empates técnicos à avaliação humana. |
| Problemas de desempenho | Técnico | Média | Alto | Alto | Paginação, índices, cache e testes de carga. | Reduzir consultas, limitar listas e escalar serviços críticos. |
| Indisponibilidade dos integrantes | Organizacional | Média | Alto | Alto | Distribuir conhecimento e registrar decisões. | Repriorizar entregas e redistribuir responsabilidades. |
| Incompatibilidade entre navegadores | Técnico | Média | Médio | Médio | Testar Chrome, Edge, Firefox e Safari nas versões suportadas. | Corrigir o fluxo afetado e documentar limitação temporária. |
| Moderação insuficiente | Gerencial | Média | Alto | Alto | Denúncia, fila, critérios e auditoria administrativa. | Analisar a denúncia e remover a publicação quando cabível; definir separadamente sanções adicionais e recursos. |
| Fraude em ranking ou duelo | Técnico | Alta | Alto | Alto | Idempotência, validação server-side e registros de auditoria. | Investigar o resultado e encaminhar eventual anulação ou correção de pontuação para procedimento administrativo específico. |

# 8. Cronograma de Marcos Resumido

O cronograma abaixo preserva os marcos registrados na documentação de 12/09/2026. A revisão textual de 27/09/2026 consolida o escopo e as regras, sem alterar as datas históricas do projeto.

| Marco | Data |
| --- | --- |
| Início do projeto | 16/06/2026 |
| Levantamento de requisitos | Junho a agosto de 2026 |
| Documento de visão | 21/08 a 12/09/2026 |
| Atividades do negócio | 21/08 a 12/09/2026 |
| Requisitos do sistema | 21/08 a 12/09/2026 |
| Casos de uso | 21/08 a 12/09/2026 |
| Prototipação | Junho a setembro de 2026 |
| Modelagem do banco | Junho a agosto de 2026 |
| Definição de arquitetura | Junho a agosto de 2026 |
| MVP | Junho a agosto de 2026 |
| Módulo de autenticação | Junho a setembro de 2026 |
| Trilhas e lições | Junho a setembro de 2026 |
| Gamificação | Junho a setembro de 2026 |
| Duelos | Junho a setembro de 2026 |
| Comunidade | Junho a setembro de 2026 |
| Vagas e empresas | Agosto a setembro de 2026 |
| Testes | Junho a setembro de 2026 |
| Testes de aceitação | Setembro de 2026 |
| Correções | Contínuo até a entrega |
| Deploy | Produção ativa em setembro de 2026 |
| Entrega final | 12/09/2026 |

# 9. Orçamento Resumido

Estimativa acadêmica de custo direto: R$ 0,00, considerando equipamentos próprios, trabalho da equipe e planos gratuitos atualmente utilizados.

| Categoria | Item | Valor | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Custos fixos | Hardware | R$ 0,00 | Equipamentos próprios da equipe. |
| Custos fixos | Licenças de software | R$ 0,00 | Ferramentas e bibliotecas gratuitas ou de código aberto. |
| Custos fixos | Treinamentos | R$ 0,00 | Aprendizado realizado no contexto acadêmico. |
| Infraestrutura | Hospedagem e domínio | R$ 0,00 | Implantação atual no endereço gratuito stacklyst.vercel.app. |
| Infraestrutura | Banco de dados e armazenamento | R$ 0,00 | Uso acadêmico no plano gratuito do Supabase. |
| Infraestrutura | APIs e execução de código | R$ 0,00 | Uso atual dentro das cotas gratuitas disponíveis. |
| Infraestrutura | Recursos de assistência editorial | Não aplicável | Os recursos de assistência editorial são executados pela própria aplicação, sem custo externo adicional. |
| Custos variáveis | Desenvolvimento | R$ 0,00 | Projeto acadêmico sem remuneração contabilizada. |
| Custos variáveis | Pessoal de apoio | R$ 0,00 | Sem contratação externa. |
| Custos variáveis | Encargos e benefícios | Não aplicável | Não há vínculo empregatício no projeto acadêmico. |
| Custos variáveis | Instalações, energia, materiais e rede | R$ 0,00 adicional | Recursos pessoais já disponíveis; consumo não segregado. |
| Qualidade | Testes e homologação | R$ 0,00 | Ferramentas automatizadas e validação acadêmica. |
| Riscos | Margem de contingência | R$ 0,00 | Sem desembolso previsto na versão acadêmica. |
| Financeiro | Margem de lucro | Não aplicável | Projeto acadêmico sem comercialização nesta versão. |